Pembagian Tugas Role

Aplikasi PM Cost Control — per 9 Oktober 2026

Dokumen ini menjelaskan tugas dan hak akses setiap role di aplikasi PM Cost Control, sesuai pengaturan izin yang berlaku saat ini di sistem. Semua role dapat melihat data project, BOQ, Payment Plan, progress, asset, BMHP, dan menu Reports (termasuk Laporan Variance). Perbedaan antar-role terletak pada apa yang boleh dibuat, diubah, disetujui, dan diproses.

1. Ringkasan Role

| Role | Peran utama | Tanggung jawab inti |
| --- | --- | --- |
| Super Admin | Administrator sistem | Seluruh izin aplikasi dan satu-satunya role yang dapat mengelola user. |
| Project Admin | Pengelola administrasi project | Membuat project dan BOQ, mengelola asset dan Master BMHP, membuat tagihan client, mengelola dokumen. |
| BOQ Cost Control | Pengendali biaya dan BOQ | Menyusun BOQ, membuka dan mengajukan revisi BOQ, mengalokasikan dan mengkonfirmasi BMHP. |
| Approver | Pemberi persetujuan | Me-review, menyetujui, atau meminta revisi BOQ. |
| Finance | Keuangan | Payment Plan dan pembayaran, konfirmasi BMHP, siklus penuh penagihan client, mengelola dokumen. |
| Project Site | Tim lapangan | Update progress pekerjaan, pengajuan dan alokasi BMHP. |

2. Rincian Tugas per Role

2.1 Super Admin

- Memegang semua izin di aplikasi.

- Satu-satunya role yang dapat mengelola user (menu Users): menambah user dan mengatur role.

- Dipakai untuk administrasi sistem dan kondisi darurat, bukan untuk pekerjaan harian.

2.2 Project Admin

- Project: membuat project baru dan mengubah data project, termasuk data kontrak.

- BOQ: menyusun, mengubah, dan mengajukan BOQ untuk approval.

- Revisi BOQ: mengubah dan mengajukan revisi yang sudah dibuka. Tidak dapat membuka revisi baru.

- Asset: mengelola master asset, menambah dan mengubah asset, menugaskan asset ke project dan mengembalikannya, serta mengelola permintaan asset.

- BMHP: mengelola Master BMHP (termasuk import CSV), membuat dan mengajukan pembelian BMHP, serta mengalokasikannya ke item BOQ.

- Penagihan Client: mengatur termin, membuat dan mengubah tagihan, lalu mengajukannya. Tidak dapat mengirim atau membatalkan tagihan.

- Dokumen: seluruh izin dokumen, mulai dari upload, submit, review, approve, minta revisi, sampai batal.

- Hanya melihat: Payment Plan, progress, dan pembayaran dari client.

2.3 BOQ Cost Control

- BOQ: menyusun, mengubah, dan mengajukan BOQ untuk approval.

- Revisi BOQ: membuka revisi baru, mengubah, dan mengajukannya.

- BMHP: mengalokasikan BMHP ke item BOQ dan mengkonfirmasi pembelian BMHP. Setelah dikonfirmasi, biaya BMHP masuk ke actual cost.

- Hanya melihat: project, Payment Plan, progress, asset, tagihan, dan dokumen.

- Fokus utama: menjaga biaya tetap sesuai BOQ. Laporan Variance paling relevan untuk role ini.

2.4 Approver

- BOQ: me-review, menyetujui (approve), atau meminta revisi BOQ yang menunggu approval. Juga dapat meminta revisi untuk BOQ yang sudah approved.

- Revisi BOQ: dapat membuka revisi baru.

- Dokumen: hanya melihat dan download. Tidak ikut meng-approve dokumen.

- Hanya melihat: project, Payment Plan, progress, asset, BMHP, tagihan, dan pembayaran dari client.

2.5 Finance

- Payment: membuat dan mengubah Payment Plan, lalu memproses pembayaran. Pembayaran berstatus PAID masuk ke actual cost.

- BMHP: mengkonfirmasi atau membatalkan pembelian BMHP.

- Penagihan Client: siklus penuh, yaitu termin, membuat tagihan, mengajukan, mengirim, membatalkan, sampai mencatat dan membatalkan pembayaran dari client.

- Dokumen: seluruh izin dokumen, sama seperti Project Admin.

- Hanya melihat: project, BOQ, progress, dan asset.

2.6 Project Site

- Progress: meng-update progress pekerjaan di lapangan.

- BMHP: membuat, mengubah, dan mengajukan pembelian BMHP, serta mengalokasikannya ke item BOQ.

- Hanya melihat: project, BOQ, Payment Plan, dan asset.

- Tidak memiliki akses ke Penagihan Client dan Dokumen.

3. Matriks Hak Akses

Keterangan: ✓ = boleh, – = tidak boleh. SA = Super Admin, PA = Project Admin, BCC = BOQ Cost Control, AP = Approver, FIN = Finance, PS = Project Site.

| Modul / Aksi | SA | PA | BCC | AP | FIN | PS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project |  |  |  |  |  |  |
| Melihat project | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Membuat dan mengubah project | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| BOQ |  |  |  |  |  |  |
| Melihat BOQ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menyusun, mengubah, mengajukan BOQ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Review, approve, minta revisi BOQ | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| Melihat revisi BOQ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Membuka revisi baru | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Mengubah dan mengajukan revisi | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Payment |  |  |  |  |  |  |
| Melihat Payment Plan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Membuat dan mengubah Payment Plan | ✓ | – | – | – | ✓ | – |
| Memproses pembayaran | ✓ | – | – | – | ✓ | – |
| Progress |  |  |  |  |  |  |
| Melihat progress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Update progress | ✓ | – | – | – | – | ✓ |
| Asset |  |  |  |  |  |  |
| Melihat asset | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kelola asset, master, penugasan, permintaan | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| BMHP |  |  |  |  |  |  |
| Melihat BMHP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Membuat, mengubah, mengajukan pembelian | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ |
| Alokasi ke item BOQ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| Konfirmasi pembelian | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
| Membatalkan pembelian | ✓ | – | – | – | ✓ | – |
| Kelola Master BMHP (termasuk import CSV) | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Penagihan Client |  |  |  |  |  |  |
| Melihat tagihan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Kelola termin, buat, ubah, ajukan tagihan | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – |
| Mengirim dan membatalkan tagihan | ✓ | – | – | – | ✓ | – |
| Melihat pembayaran dari client | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| Mencatat dan membatalkan pembayaran client | ✓ | – | – | – | ✓ | – |
| Dokumen |  |  |  |  |  |  |
| Melihat dokumen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Download dokumen | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| Upload, ubah, submit, kirim ulang | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – |
| Review, approve, minta revisi, batal | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – |
| Laporan dan Administrasi |  |  |  |  |  |  |
| Reports (termasuk Laporan Variance) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kelola user | ✓ | – | – | – | – | – |

4. Alur Kerja Antar-Role

- Project Admin membuat project beserta data kontraknya.

- Project Admin atau BOQ Cost Control menyusun BOQ, lalu mengajukannya untuk approval.

- Approver me-review BOQ, lalu menyetujui atau meminta revisi. Jika diminta revisi, BOQ diperbaiki dan diajukan ulang.

- Setelah BOQ approved, Finance membuat Payment Plan dan memproses pembayaran. Pembayaran berstatus PAID tercatat sebagai actual cost.

- Project Site mengajukan pembelian BMHP dan meng-update progress di lapangan. BOQ Cost Control atau Finance mengkonfirmasi pembelian BMHP sehingga biayanya masuk ke actual cost.

- Project Admin membuat tagihan client per termin. Finance mengirim tagihan dan mencatat pembayaran dari client.

- Dokumen pendukung tagihan dikelola oleh Project Admin dan Finance melalui Monitoring Dokumen.

- Semua role memantau kondisi biaya melalui Laporan Variance: Normal (di bawah 90% BOQ), Mendekati (90–100% BOQ), dan Over Budget (di atas 100% BOQ).

5. Catatan untuk Ditinjau

Pengaturan berikut berlaku saat ini dan mungkin perlu diputuskan ulang:

- Approver tidak dapat meng-approve dokumen. Yang dapat meng-approve adalah Project Admin dan Finance, padahal keduanya juga yang meng-upload. Artinya pengupload dapat meng-approve dokumennya sendiri.

- Project Admin tidak dapat membuka revisi BOQ. Project Admin hanya dapat mengubah dan mengajukan revisi yang sudah dibuka oleh BOQ Cost Control atau Approver.

- Semua role melihat semua project. Belum ada pembatasan per project, misalnya Project Site hanya melihat project tempat ia ditugaskan.

6. Akun Uji Coba

Login di http://localhost:8000/login. Password semua akun: password. Akun ini hanya untuk pengujian dan harus diganti sebelum aplikasi dipakai di produksi.

| Role | Email |
| --- | --- |
| Super Admin | superadmin@example.com |
| Project Admin | project.admin@example.com |
| BOQ Cost Control | boq.cost@example.com |
| Approver | approver@example.com |
| Finance | finance@example.com |
| Project Site | project.site@example.com |